Thủ tục Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách thành phố, mã số hồ sơ: 044530

    - Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo qui định, cần thực hiện các công việc trước khi lập và trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự án:

  - Kế hoạch vốn đầu tư/Chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án ngoài qui hoạch ngành).

  - Lập và phê duyệt kế hoạch chuẩn bị đầu tư: bao gồm các bước khảo sát địa chất, đo đạc hiện trạng, kiểm định hiện trạng công trình hiện hữu (đối với công trình sửa chữa), lựa chọn, thuê tư vấn lập dự án đầu tư.

  - Thực hiện thỏa thuận qui hoạch kiến trúc công trình theo Điểm 3, Điều 4 Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20/10/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố.

  - Chủ đầu tư tổ chức lập dự án đầu tư, hồ sơ TKCS theo Điều 7 và Điều 8 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (đã được sửa đổi bởi Nghị định số 83/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ).

+ Đối với dự án đầu tư trình phê duyệt điều chỉnh:

Thực hiện báo cáo giám sát đầu tư, báo cáo tiến độ thực hiện dự án theo Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư và quy định tại điều 15 Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20/10/2007 của UBND thành phố về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố.

  - Chủ đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh dự án, chủ trương cho phép điều chỉnh dự án.

  - Chủ đầu tư thực hiện các bước lập và trình cơ quan thẩm quyền thẩm định các hạng mục điều chỉnh, khối lượng phát sinh, nghiệm thu từng phần/toàn phần công trình, kiểm toán công trình (nếu cần) trước khi trình người quyết định đầu tư phê duyệt điều chỉnh.

Bước 2: Chủ đầu tư (hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền) nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ của Sở Xây dựng (60 Trương Định, phường 7, quận 3). Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ Thứ hai đến sáng 11h 30 Thứ sáu hàng tuần.

Chuyên viên tiếp nhận kiểm tra thành phần phần hồ sơ:

  - Trường hợp thành phần hồ sơ chưa đầy đủ theo danh mục hồ sơ cần nộp: Lập phiếu hướng dẫn hoàn chỉnh thành phần hồ sơ theo qui định.

  - Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần qui định theo danh mục hồ sơ cần nộp: Tiếp nhận và cấp biên nhận hồ sơ dự án đầu tư cho chủ đầu tư, nhập dữ liệu vào mạng thông tin Sở, lập phiếu theo dõi hồ sơ, chuyển đến công đoạn sau.

Bước 3: Căn cứ ngày hẹn trên biên nhận hồ sơ, chủ đầu tư đến Bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Xây dựng (60 Trương Định, phường 7, quận 3). Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ đến 17 giờ từ Thứ hai đến sáng Thứ sáu hàng tuần.

Trong quá trình thẩm định, trường hợp Sở Xây dựng cần lấy ý kiến các đơn vị liên quan, Sở sẽ có công văn thông báo, đồng gởi cho chủ đầu tư, cơ quan chủ quản chủ đầu tư để theo dõi. Thời gian thụ lý sẽ được tính kể từ ngày Sở Xây dựng nhận được văn bản hồi đáp, hoặc quá thời hạn trả lời theo qui định mà các đơn vị liên quan cần hỏi ý kiến không có văn bản hồi đáp thì xem như đồng thuận, Sở Xây dựng tiếp tục thẩm định theo qui định.

    - Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.

    - Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư (bản chính).

+ Dự án đầu tư và hồ sơ TKCS (gồm thuyết minh và bản vẽ) (bản chính).

+ Kế hoạch vốn được cấp có thẩm quyền phê duyệt/Chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền chấp thuận (bản sao).

+ Kết quả phê duyệt kế hoạch chuẩn bị đầu tư.

+ Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy (tùy theo quy mô công trình).

+ Các văn bản của cơ quan chuyên ngành về đấu nối hạ tầng kỹ thuật, tĩnh không, môi trường (nếu có).

+ Thuyết minh và bản vẽ TKCS, hồ sơ báo cáo khảo sát địa chất công trình (bản chính).

+ Hồ sơ năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia lập TKCS: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu lập TKCS, nhà thầu khảo sát xây dựng; Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm lập dự án, chủ trì thiết kế (kiến trúc, kết cấu); Biên bản nghiệm thu TKCS, khảo sát xây dựng.

+ Các cơ sở pháp lý (hồ sơ, văn bản …) liên quan đến quá trình lập và thực hiện dự án.

Đối với dự án trình phê duyệt điều chỉnh: bổ sung thêm

+ Thực hiện báo cáo giám sát đầu tư, báo cáo tiến độ thực hiện dự án theo Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư/Chủ trương điều chỉnh (bản sao).

+ Kết quả kiểm toán công trình (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

    - Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.

    - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức sử dụng vốn ngân sách đầu tư xây dựng cơ bản.

    - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng.

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Kế hoạch – Đầu tư, Sở Tài chính và các sở-ngành, quận-huyện có liên quan, cơ quan chủ quản chủ đầu tư.

    - Kết quả thủ tục hành chính:

    - Quyết định hành chính;

    - Văn bản chấp thuận cho phép chủ đầu tư được tự điều chỉnh dự án trong trường hợp theo qui định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

    - Lệ phí (nếu có): Lệ phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình (theo hệ số định mức qui định và tổng mức đầu tư của dự án).

    - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có):

    - Tờ trình thẩm định và phê duyệt dự án.

    - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

    - Kiểm toán công trình đối với dự án xin điều chỉnh đã thi công hoàn thành.

    - Hồ sơ kiểm định công trình đối với các công trình sửa chữa lớn, cải tạo, nâng cấp mở rộng làm thay đổi kết cấu công trình.

    - Báo cáo giám sát đối với dự án đầu tư xin điều chỉnh.

    - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

      - Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2003 có hiệu lực ngày 1/7/2004.

      - Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội;

      - Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 được Quốc Hội thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực ngày 1/7/2006.

      - Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;

      - Luật Bảo vệ môi trường ngày 29/11/2005 của Quố Hội;

      - Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;

      - Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009 của Quốc hội;

      - Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/06/2009 của Quốc hội.

      - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

      - Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

      - Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng. Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

      - Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

      - Nghị định số 71/2005/NĐ-CP ngày 06/06/2005 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù.

      - Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

      - Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ quy định về giám sát và đánh giá đầu tư;

      - Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

      - Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng.

      - Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 25/5/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị.

      - Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

      - Nghị định số 20/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ về quản lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam.

      - Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/2/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

      - Nghị định số 123/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ.

      - Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ban hành ngày 31/12/2008 của Chính phủ về thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

      - Chỉ thị số 34/2006/CT-TTg ngày26/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ Về việc triển khai thi hành Luật Nhà ở.

      - Quyết định số 131/2007/QĐ-TTg ngày 09/08/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thuê tư vấn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

      - Quyết định số 260/2006/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/07/1999 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp; Quyết định số 147/1999/QĐ-TTg ngày 05/07/1999 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

      - Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

      - Thông tư 33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chuẩn Việt Nam 03 quy chuẩn phân cấp, loại công trình.

      - Thông tư 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chuẩn Việt Nam 06 an toàn về phòng cháy cho nhà và công trình.

      - Thông tư 02/2010/TT-BXD ngày 05/2/2010 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chuẩn Việt Nam 07 công trình hạ tầng kỹ thuật.

      - Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

      - Thông tư 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng nhận điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp chất lượng về công trình xây dựng.

      - Thông tư 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng công trình xây dựng

      - Thông tư số 16/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng về quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

      - Thông tư số 14/2008/TT-BXD ngày 02/06/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về phân hạng nhà chung cư.

      - Thông tư số 01/2009/TT-BXD ngày 25/02/2009 của Bộ xây dựng ban hành quy định một số nội dung về cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở.

      - Thông tư số 12/2007/TTLT-BTTTT-BXD ngày 10/12/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đối với công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị.

      - Thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 16/07/2009 của Bộ Xây dựng về thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

      - Thông tư số 06/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình.

      - Thông tư 40/2009/TT-BXD ngày 9/12/2009 của Bộ xây dựng quy định việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động xây dựng ở Việt Nam.

      - Thông tư 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ xây dựng Hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng.

      - Quyết định số 21/2007/QĐ-BXD ngày 28/05/2007 của Bộ Xây dựng Quy định các yêu cầu về tiêu chuẩn xây dựng công sở các cơ quan hành chính nhà nước.

      - Quyết định số 17/2006/QĐ-BXD ngày 07/06/2006 của Bộ Xây dựng Quy định tạm thời về điều kiện tối thiểu của nhà ở cho người lao động thuê để ở.

      - Quyết định số 16/2006/QĐ-BXD ngày 05/06/2006 của Bộ Xây dựng Quy định thiết kế điển hình, thiết kế mẫu công sở hành chính nhà nước.

      - Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành chuẩn kỹ thuật.

      - Thông tư số 19/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 Bộ Khoa học Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành chuẩn kỹ thuật.

      - Thông tư liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDDT-BNV ngày 23/08/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo– Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

      - Thông tư liên tịch số 50/2010/TTLT-BTC-BXD ngày 14/04/2010 của Bộ Tài chính- Bộ Xây dựng hướng dẫn việc quản lý, sử dụng tiền phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở

      - Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

      - Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

      - Thông tư số 10/2011/TT-BTC ngày 26/01/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

      - Thông tư số 13/2010/TT-BKĐT ngày 2/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.

      - Thông tư số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/8/2011 của Liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế Hướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông

      - Quyết định số 31/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 20/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện tối thiểu cho các lớp mầm non, lớp mẫu giáo và nhóm trẻ độc lập có nhiều khó khăn ở những nơi không đủ điều kiện thành lập trường mầm non.

      - Quyết định số 32/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công nhận phòng học bộ môn trường trung học đạt chuẩn quốc gia.

      - Quyết định số 1371/2004/QĐ-BTM ngày 24/09/2004 của Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành Quy chế Siêu thị, Trung tâm thương mại.

      - Quyết định số 02/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt quy hoạch mạng lưới phát triển trường học ngành giáo dục và đào tạo thành phố đến năm 2020.

      - Quyết định số 126/2007/QĐ-UBND ngày 20/10/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về quản lý thực hiện các dự án đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước của thành phố Hồ Chí Minh.

      - Quyết định số 88/2007/QĐ-UBND ngày 04/07/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về lộ giới và quản lý đường hẻm trong các khu dân cư hiện hữu thuộc địa bàn Tp.HCM.

      - Quyết định số 94/2007/QĐ-UBND ngày 19/07/2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về thẩm quyền công chứng, chứng thực hợp đồng giao dịch về bất động sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

      - Quyết định số 05/2008/QĐ-UBND ngày 18/11/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt và công bố quy hoạch chi tiết xây dựng Lộ giới đường hẻm từ 12m trở xuống các phường 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 quận 3.

      - Quyết định số 92/2008/QĐ-UBND ngày 26/12/2008 ban hành hệ số điều chỉnh và Quyết định số 64/2008/QĐ-UBND ngày 31/07/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 20/02/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

      - Quyết định 16/2009/QĐ-UBND ngày 12/02/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị đối với 4 ô phố trước Hội trường Thống Nhất thuộc phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

      - Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 14/09/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Phụ lục II

(Ban hành kèm theo Nghị định số 12/2009/NĐ-CP

ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ)

_________

| CHỦ ĐẦU TƯ ______ Số: | ### CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ### Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ____________________________________ .........., ngày......... tháng......... năm.......... |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình

_________

Kính gửi:

Căn cứ Nghị định số... ngày... của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Chủ đầu tư trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án:

2. Chủ đầu tư:

3. Tổ chức tư vấn lập dự án:

Tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở (nÕu kh¸c víi tæ chøc t vÊn lËp dù ¸n):

4. Chủ nhiệm lập dự án:

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

7. Địa điểm xây dựng:

8. Diện tích sử dụng đất:

9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):

10. Loại, cấp công trình:

11. Thiết bị công nghệ (nếu có):

12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):

13. Tổng mức đầu tư của dự án:

Tổng cộng:

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:

- Chi phí thiết bị:

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư:

- Chi phí quản lý dự án:

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:

14. Nguồn vốn đầu tư:

15. Hình thức quản lý dự án:

16. Thời gian thực hiện dự án:

17. Các nội dung khác:

18. Kết luận:

Chủ đầu tư trình... thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: | Chủ đầu tư (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) |
| --- | --- |